## Slide 1
2026년 IT혁신과제
In-House 개발방법론 진행 현황 보고
[수행인원]
관리 : 임락경 팀장, 조영일 PL
수행 : 홍진완 PM, 최진성 PM, 조지용 PM
신주환 PM, 김다빈 PM
2026.09

## Slide 2
MONTHLY BRIEFING · 01 / 03
2026 · Q3 REPORT
진행현황 |개발방법론 정비 완료
2026년 3월 착수 이후 개발방법론 본체 정비와 AI 코딩 어시스턴트 활용 가이드 신규 제정을 완료하였습니다.
2026.03 — 2026.06
01
개발방법론 정비
개발비 산정내역서 현실화
현실에 맞지 않는 보정계수 삭제 및 이행 · 완료 공정 공수 산정방식 변경
지침 내용 정비
구현 공정 내 보안취약점 점검 Activity 단계 신규 추가
AI에이전트 활용 방법 반영
외부설계 · 구현 · 테스트 공정에 Cursor 활용 가이드 추가
2026.06 — 2026.08
02
가이드 신규 추가
AI 코딩 어시스턴트 사용 가이드
설계표준 가이드
보안코딩 가이드
테스트 가이드
Git 사용 가이드
형상관리 표준 작업 절차 정립
외주개발자 투입 전 가이드
투입 전 필수 숙지사항 및 온보딩 절차 정의
DEV METHODOLOGY REVISION · STATUS REPORT
PAGE 01 / 03

## Slide 3
MONTHLY BRIEFING · 02 / 03
2026 · Q3 REPORT
추가 가이드 |신규 제정 상세
개발 생산성 향상과 품질 확보를 위해 3개 영역, 총 5종의 가이드를 신규 제정하였습니다.
AREA 01
AI 코딩 어시스턴트
AREA 02
형상관리
AREA 03
외주 인력 관리
01
설계표준
가이드
AI 기반 설계 산출물 표준 정의
02
보안코딩
가이드
취약점 사전 예방 코딩 규칙
03
테스트
가이드
AI 활용 테스트케이스 작성
04
Git 사용 가이드
브랜치 전략, 커밋 컨벤션, 코드리뷰 프로세스를 포함한 형상관리 표준 작업 절차 정립
05
외주개발자 투입 전 가이드
투입 전 필수 숙지사항, 온보딩 절차, 산출물 제출 규격을 통합 정의
SCOPE
3개 영역
AI · 형상관리 · 외주 인력
DELIVERABLES
5종 가이드
신규 제정 완료
PERIOD
2026.06 — 08
3개월간 순차 제정
DEV METHODOLOGY REVISION · STATUS REPORT
PAGE 02 / 03

## Slide 4
MONTHLY BRIEFING · 03 / 03
2026 · Q3 REPORT
진행중 |2026.08 ~ 현재
기 제정 가이드의 실무 적용성 강화와 In-house · SAP 방법론 분리 대응을 병행 추진하고 있습니다.
PROJECT TIMELINE
PHASE 1 · COMPLETED
방법론 정비 · 가이드 제정 (2026.03 — 2026.08)
PHASE 2 · IN PROGRESS
가이드 보완 · 방법론 분리 대응 (2026.08 ~ )
NOW
STREAM 01
01
가이드 보완
실무 적용 피드백 반영 · 세부 시나리오 보강
01
설계표준 정의 가이드
02
보안코딩 가이드
03
테스트 가이드
STREAM 02
02
지침 내용 수정
In-house · SAP 개발방법론 분리 대응
TRACK A
In-house
개발방법론
TRACK B
SAP
개발방법론
⇄
방법론 분리에 따른 지침서 별도 트랙 운영 · 상호 참조 규칙 정립
DEV METHODOLOGY REVISION · STATUS REPORT
PAGE 03 / 03